Карточка проекта

1. Название проекта

CoffeeShop Online — интернет-магазин кофе с картой точек самовывоза

2. Цели проекта

1. Разработать веб-приложение интернет-магазина кофе до 1 июня 2026 года.

1.1. Реализовать регистрацию и авторизацию пользователей.

1.2. Реализовать каталог товаров с возможностью добавления в корзину.

1.3. Реализовать оформление заказа с выбором кофейни на карте.

1.4. Обеспечить корректное сохранение заказов в базе данных.

3. Бизнес-обоснование

Проект направлен на создание системы онлайн-заказа кофе с возможностью выбора точки самовывоза.

Система позволит:

просматривать ассортимент кофе;

оформлять заказы онлайн;

выбирать кофейню для получения заказа;

проверять наличие товара в выбранной точке.

Проект демонстрирует применение технологий веб-разработки, работы с базой данных и интеграции карты.

4. Ключевые участники

Спонсор проекта: -

Руководитель проекта: Минивалеева Дария.

Исполнитель: Минивалеева Дария.

Заинтересованные стороны:

потенциальные пользователи интернет-магазина.

5. Ресурсы и бюджет

Ресурсы:

- персональный компьютер;

- среда разработки;

- система контроля версий Git;

- хостинг для размещения проекта.

Бюджет:

Финансовые затраты отсутствуют.

6. Сроки реализации

Дата начала: 28 февраля 2026
Дата окончания: 1 июня 2026

Основные этапы:

- Создание авторизации пользователя

- Создание каталога товаров

- Создание корзины товаров

- Создание страницы оформления заказа

- Создание карты с пунктами выдачи заказов

- Создание админ-панели

- Создание фронтэнда

7. Ограничения и допущения

Ограничения:

Ограниченное время разработки;

Один разработчик;

Использование бесплатных сервисов.

Допущения:

Пользователь имеет доступ к интернету;

Данные о наличии товара обновляются корректно;

Карта корректно отображается в браузере.

8. Ключевые риски

Ошибки в работе авторизации;

Ошибки при интеграции карты;

9. Критерии успеха

1) Пользователь может зарегистрироваться и войти в систему;

2) Каталог товаров корректно отображается;

3) Товары можно добавить в корзину;

4) Пользователь может выбрать кофейню на карте;

5) Заказ успешно создаётся и сохраняется;

6) Проект размещён в публичном репозитории.